# Plan de Calidad y Costos

# Proyecto: TTDH Automation (Banco Genérico)

## 1. Introducción

El presente documento establece el Plan de Calidad y Costos para el proyecto TTDH Automation, desarrollado por el equipo STARTAB para Banco Genérico. Su propósito es definir los estándares de aseguramiento de calidad (QA) que validarán la correcta ejecución de los procesos ETL, reglas de negocio e Inteligencia Artificial, así como realizar una estimación y control financiero de los recursos requeridos durante las 18 semanas de planificación.

## 2. Plan de Calidad (Quality Assurance)

Para asegurar que la solución cumpla con los estándares institucionales y los requerimientos funcionales (RF01 al RF12), se implementará una estrategia de calidad liderada por Héctor Sanhueza Castro (QA Lead), estructurada bajo los siguientes pilares:

### 2.1. Estándares y Métricas de Calidad

- Conformidad de Requerimientos: 100% de cumplimiento de los Casos de Uso y la ERS validados mediante pruebas funcionales.

- Integridad de Datos (ETL): Cero tolerancia a pérdidas o corrupciones de montos monetarios y datos de RUT durante el proceso de extracción, transformación y carga.

- Disponibilidad y Rendimiento: Tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en el Dashboard y procesamiento batch eficiente para lotes masivos.

- Tasa de Errores Críticos (Defect Density): 0 errores de severidad alta o crítica al momento de la entrega de la Fase 3.

### 2.2. Fases de Verificación y Control

- Revisiones por Pares (Peer Reviews): Auditoría cruzada de código fuente y scripts ETL entre Tomas Catalán y David Muñoz antes de integrar los módulos.

- Pruebas Unitarias: Validación individual de funciones lógicas, scripts de parsing y reglas de validación de RUT (Módulo 11).

- Pruebas de Integración y Sistema: Verificación de la comunicación end-to-end entre la Base de Datos, el Backend, el motor de IA y la Interfaz Web.

- Control de Cambios: Registro formal de cualquier modificación de alcance a través de las actas de seguimiento gestionadas por María Trinidad Gaete.

## 3. Estimación y Plan de Costos del Proyecto

Dado que el desarrollo es ejecutado por el equipo STARTAB (estudiantes de Ingeniería en Informática) en un entorno académico y organizacional simulado, los costos se estructuran bajo un modelo de Presupuesto Estimado por Recursos (CapEx y OpEx Operativo de Desarrollo) basado en la asignación de roles y herramientas tecnológicas accesibles.

### 3.1. Costos de Recursos Humanos (Estimación de Esfuerzo)

Considerando una dedicación estimada de 18 semanas y un valor de mercado referencial para profesionales TI junior/semi-senior (CLP $15,000 / hora por rol especializado, con una estimación de 20 horas semanales por integrante):

| Rol / Integrante | Especialidad / Tareas Clave | Horas Totales Est. | Costo Referencial (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| María Trinidad Gaete | Gestión de Proyecto, Requerimientos, Documentación | 360 hrs | $5.400.000 |
| Tomas Catalán Madariaga | Modelamiento BD, Arquitectura, Procesos ETL | 360 hrs | $5.400.000 |
| David Muñoz Bravo | Desarrollo Backend, Reglas de Negocio, Reportes | 360 hrs | $5.400.000 |
| Héctor Sanhueza Castro | Implementación de IA, Aseguramiento de Calidad (QA) | 360 hrs | $5.400.000 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 1,440 hrs | $21.600.000 |

### 3.2. Costos de Infraestructura, Software y Licenciamiento

Para minimizar costos de implementación, el proyecto aprovecha herramientas de código abierto (Open Source), ediciones gratuitas de software comercial y plataformas académicas gratuitas:

| Recurso / Herramienta | Propósito en el Proyecto | Costo Real / Licenciamiento |
| --- | --- | --- |
| Git / GitHub / GitLab | Control de versiones y repositorio de código | $0 (Uso libre / Open Source) |
| Microsoft SQL Server (Developer / Express) | Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional | $0 (Ediciones gratuitas) |
| Python / Librerías ETL & IA | Desarrollo de scripts ETL, validaciones y modelos IA (Pandas, Scikit-Learn) | $0 (Software libre) |
| Entorno de Desarrollo (IDE) | VS Code / PyCharm para programación | $0 (Ediciones Community) |
| Herramientas Google Workspace | Documentación, Hojas de Cálculo (Gantt, RACI, Riesgos) | $0 (Acceso institucional) |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA |  | $0 (Open Source y ediciones gratuitas) |

### 3.3. Resumen Financiero del Proyecto

- Costo Total Estimado (Valorización de Esfuerzo): $21.600.000 CLP.

- Costo de Licenciamiento e Infraestructura: $0 CLP (gracias al uso de tecnologías de código abierto y ediciones gratuitas).

- Retorno de Inversión (ROI) Estimado para Banco Genérico: Reducción estimada de al menos un 60% en los tiempos de procesamiento manual de flujos TTDH, mitigación de multas operativas por errores de conciliación y trazabilidad del 100% bajo auditoría.

## 4. Responsables del Plan

- Aseguramiento de Calidad (QA): Héctor Sanhueza Castro.

- Control Presupuestario y Gestión: María Trinidad Gaete Mella.

- Validación Técnica: Tomas Catalán Madariaga y David Muñoz Bravo.