# Plan de Pruebas Inicial

# Proyecto TTDH Automation

## 1. Objetivo del Plan de Pruebas

El objetivo principal de este Plan de Pruebas Inicial es establecer un marco estructurado para verificar y validar la calidad, funcionalidad e integridad de la solución TTDH Automation.

Específicamente, este plan busca garantizar que el sistema:

- Procese de manera precisa, automatizada e íntegra las fuentes de datos provenientes de la Tesorería General de la República (TGR) y del Banco Genérico.

- Ejecute correctamente las transformaciones ETL (Extracción, Transformación y Carga) y las reglas de negocio asociadas a la conciliación financiera.

- Minimice los errores de discrepancia de datos antes del despliegue en entornos productivos.

## 2. Alcance de las Pruebas

El alcance de este proceso de evaluación abarca los componentes clave de la arquitectura del proyecto:

- Procesos ETL y Reglas de Validación: Ingesta de archivos, limpieza, parseo de datos y transformación de estructuras heterogéneas desde TGR y Banco Genérico hacia el modelo de datos unificado.

- Recepción y Extracción de Documentos (OCR/IA): Lectura de la casilla de correo institucional, descarga de adjuntos y conversión de PDF, documentos escaneados y fotografías a la plantilla estándar, incluida la precisión de los datos extraídos.

- Componente de Inteligencia Artificial: Verificación de la precisión del modelo en la clasificación, detección de anomalias y sugerencias de conciliación automática.

- Interfaz de Usuario (UI) y Dashboard: Pruebas de usabilidad, navegación, visualización de métricas en tiempo real y componentes interactivos para los analistas financieros.

- Módulo de Reportes: Generación correcta de informes consolidado, exportación en formatos requeridos (PDF, Excel, CSV) y consistencia numérica en los resúmenes ejecutivos.

## 3. Estrategia y Tipos de Pruebas

Se implementará un enfoque de pruebas en capas para asegurar la cobertura integral de la solución:

### Pruebas Unitarias

Foco en la validación aislada de scripts backend y procedimientos de base de datos:

- Validar la ejecución correcta de scripts de extracción para fuentes TGR y Banco Genérico.

- Verificar las funciones de transformación de tipos de datos, fechas y montos monetarios.

- Verificar el mapeo de los campos extraídos por OCR/IA a la plantilla estándar y el cálculo del nivel de confianza por registro.

- Probar los constraints, disparadores (triggers) y reglas de integridad en la base de datos SQL Server.

### Pruebas de Integración

Foco en la conectividad y flujo continuo de información entre capas:

- Validar el intercambio de datos entre los scripts ETL (backend) y la base de datos relacional.

- Verificar la comunicación mediante API REST entre el servidor backend y la interfaz web frontend.

- Evaluar la integración del motor de IA con la canalización de datos para la ingesta y respuesta de predicciones.

- Validar la integración del Módulo de Recepción con la casilla de correo (lectura y descarga de adjuntos) y del Módulo de Extracción con el servicio de OCR/IA.

### Pruebas Funcionales

Foco en el cumplimiento estricto de los Requisitos Funcionales del proyecto (RF01 a RF12):

- RF01 - Recepción Multicanal y Multiformato de Documentos TGR: Confirmar la recepción de documentos por correo institucional, SFTP y carga web, en todos los formatos permitidos, conservando el documento original y los datos del correo.

- RF02 - Parsing y Extracción Automatizada: Verificar la identificación del encabezado, el detalle de transacciones y las sumatorias de control, y la extracción de los campos clave (RUT, fechas, folios y montos).

- RF03 - Motor de Validación de Datos: Validar la aplicación de las reglas RN01 a RN04 (RUT Módulo 11, duplicidad, campos obligatorios y formato de archivo) antes de iniciar el cruce.

- RF04 - Cruce Automático con Banco Genérico: Validar el cruce 1:1 y 1:N entre los registros TGR y el Core Bancario de Banco Genérico.

- RF05 - Gestión de Excepciones y Rechazos: Verificar la categorización automática de las causas de rechazo y el envío de inconsistencias a la bandeja de revisión manual.

- RF06 - Dashboard Analítico e Interactivo: Confirmar la correcta actualización de los KPI, montos procesados y estados de conciliación.

- RF07 - Generación de Reportes de Salida TGR: Verificar que el archivo de respuesta de rendición cumpla con la estructura exigida por la TGR.

- RF08 - Módulo de Inteligencia Artificial Analítica: Evaluar la precisión en la detección de tendencias y anomalías de rechazo, y la calidad de los resúmenes y respuestas en lenguaje natural.

- RF09 - Gestión de Roles y Permisos (RBAC): Verificar los permisos de acceso según el perfil (Administrador, Analista de Conciliación, Auditor y Consulta).

- RF10 - Módulo de Auditoría y Trazabilidad Total: Validar el registro inalterable de la bitácora para las acciones de usuarios y los cambios de estado.

- RF11 - Exportación de Resultados y Métricas: Probar la exportación de datasets y reportes en Excel, PDF y CSV.

- RF12 - Extracción y Normalización de Documentos (OCR/IA): Verificar la conversión a la plantilla estándar de PDF con texto, PDF escaneados y fotografías tomadas con celular.

- Extracción - Recepción por correo: Probar correos de remitentes no autorizados, correos sin adjuntos, adjuntos con formato no permitido y el mismo documento enviado dos veces (RN02).

- Extracción - Fotografías y escaneos: Probar imágenes torcidas o con perspectiva, borrosas o de baja resolución, con sombras o reflejos, rotadas 90° o 180° y páginas parcialmente cortadas.

- Extracción - Calidad de los datos (RN05): Verificar que los registros con confianza bajo 90% y los documentos cuyos totales no cuadran con las sumatorias de control se deriven a la Bandeja de Excepciones como "Revisión de Extracción" y no ingresen al cruce automático.

## 4. Entorno de Pruebas y Datos

De acuerdo con la matriz de riesgos del proyecto y para asegurar la continuidad de las pruebas sin depender tempranamente de accesos directos a sistemas de producción:

- Estrategia de Datos: Se utilizarán datos simulados (mock data) y sintéticos estructurados que repliquen fielmente las especificaciones de formato, volumen y casos de borde (edge cases) de la TGR y el Banco Genérico. Para la extracción se preparará un set de documentos simulados en PDF, escaneos y fotografías de distinta calidad (nítidos, torcidos y borrosos), sin datos reales de deudores.

- Infraestructura: Entorno de staging o desarrollo aislado del entorno de producción para prevenir alteración de registros reales.

| Elemento | Descripción del Entorno |
| --- | --- |
| Base de Datos | Instancia de prueba aislada con esquemas idénticos a producción. |
| Backend / ETL | Servidor de pruebas ejecutando entornos virtuales con datos mock. |
| Frontend | Despliegue en ambiente local o dev para ejecución de pruebas UI. |

## 5. Criterios de Aceptación

Para dar por finalizada la fase de pruebas iniciales y autorizar el avance hacia el despliegue, la solución debe cumplir estrictamente con los siguientes criterios:

- Tasa de Errores Críticos: 0 errores de severidad alta o crítica (fallos en la base de datos, pérdida de datos monetarios o caídas del sistema).

- Cobertura de Requisitos: 100% de cumplimiento funcional verificado para los requisitos RF01 a RF12.

- Integración Exitosa: Flujo continuo verificado desde la ingesta de archivos simulados hasta la actualización del Dashboard y generación de reportes.

- Precisión de Conciliación: Coincidencia exacta esperada en al menos un 95% de los casos de prueba automatizados con datos sintéticos.

- Precisión de Extracción: Al menos 95% de los campos críticos (RUT, Monto y Cuenta de Destino) extraídos correctamente en el set de documentos simulados, y 100% de los registros bajo el umbral de confianza derivados a revisión manual.

## 6. Responsables de Pruebas

El liderazgo, supervisión y ejecución del plan de pruebas está bajo la responsabilidad directa del rol asignado:

- Responsable Principal de Pruebas: Héctor Sanhueza Castro

- Rol: Lead QA / Responsable de Calidad de Software

- Firma / Aprobación: Person

- Fecha de Revisión: Date