# Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

# TTDH Automation — Startab & Banco Genérico

# 1. Nombre del Proyecto

TTDH Automation (Automatización del Proceso TTDH)

# 2. Fecha de Elaboración

Date

# 3. Patrocinador / Cliente

- Organización: Banco Genérico

- Patrocinador Principal: Person

- Unidad de Negocio: Gerencia de Operaciones y Tecnología / Riesgos

# 4. Equipo del Proyecto (Startab)

- María Trinidad — Lead Project Manager / Strategy

- Tomas — Technical Lead & Data Engineer

- David — Integration & Backend Developer

- Héctor — Quality Assurance & AI Specialist

# 5. Descripción y Justificación del Proyecto

## Descripción

El proyecto TTDH Automation consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una solución integral automatizada para la consolidación, validación, procesamiento y reportería de los flujos de datos TTDH en Banco Genérico. La solución contempla canalizaciones ETL robustas, reglas de validación en tiempo real, trazabilidad histórica centralizada, paneles de visualización avanzada e integración de componentes de Inteligencia Artificial para la detección de anomalías y optimización operativa.

## Justificación

Actualmente, los procesos asociados al flujo TTDH dentro del Banco Genérico dependen de ejecuciones manuales o semi-automatizadas fragmentadas. Esto genera:

- Tiempos de procesamiento elevados que comprometen los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

- Riesgo operativo ante inconsistencias o errores humanos en la manipulación de datos sensibles.

- Dificultad para mantener una trazabilidad histórica confiable requerida para auditorías y cumplimiento regulatorio.

- Poca visibilidad analítica en tiempo real sobre las métricas clave de desempeño.

La implementación de TTDH Automation mitiga el riesgo operativo, garantiza la calidad e integridad de los datos, reduce los costos de procesamiento y proporciona visibilidad estratégica para la toma de decisiones.

# 6. Objetivos del Proyecto

## Objetivo General

Automatizar de extremo a extremo la cadena de valor del proceso TTDH para Banco Genérico mediante una arquitectura escalable de procesamiento de datos e Inteligencia Artificial, reduciendo los tiempos de ejecución manual, asegurando un 100% de trazabilidad auditorable y mejorando la precisión operativa.

## Objetivos Específicos

- Automatización ETL: Construir e integrar flujos de extracción, transformación y carga de datos que reduzcan el tiempo de procesamiento en al menos un 60%.

- Calidad de Datos: Validar automáticamente el 100% de los registros de entrada bajo reglas de negocio predefinidas antes de su consolidación final.

- Trazabilidad: Disponer de un repositorio histórico estructurado que permita consultar líneas de tiempo e historial de transacciones TTDH en cualquier momento.

- Reportería Dinámica: Proveer tableros de control ejecutivos y operativos automatizados para el monitoreo de métricas e indicadores clave (KPIs).

- Componente de IA: Incorporar un modelo asistido por IA para el análisis predictivo o detección de patrones anómalos en el flujo TTDH.

# 7. Alcance Preliminar

El alcance del proyecto contempla las siguientes fases funcionales y técnicas:

- Extract, Transform, Load (ETL): Diseño e implementación de conectores de ingesta, limpieza de datos y transformación bajo lógica del dominio TTDH.

- Motor de Validación: Implementación de un motor de reglas para verificar la integridad, consistencia y completitud de la información procesada.

- Trazabilidad Histórica: Registro sistemático con persistencia temporal (audit logs y historical trace) para auditoría operativa y regulatoria.

- Módulo de Reportería: Creación de dashboards e informes automatizados para usuarios operativos y directivos.

- Componente de Inteligencia Artificial: Integración de modelos de Machine Learning / IA adaptados a la optimización o clasificación inteligente de excepciones en el flujo TTDH.

# 8. Requerimientos Iniciales

| Código | Descripción del Requerimiento |
| --- | --- |
| RF01 | La solución debe ingerir archivos y fuentes de datos TTDH de manera programada y/o por eventos. |
| RF02 | Ejecución de procesos ETL automatizados para la estandarización y transformación de formatos. |
| RF03 | Motor de reglas de validación en tiempo de ingesta con generación de alertas automáticas en caso de fallos. |
| RF04 | Almacenamiento e historial centralizado de ejecuciones con marcas de tiempo (timestamp) y trazabilidad completa. |
| RF05 | Módulo de reintentos y gestión de excepciones para datos no conformes o no procesados. |
| RF06 | Generación de reportes periódicos consolidados y exportables en formatos estándar (PDF, Excel, JSON). |
| RF07 | Dashboard interactivo en tiempo real para la supervisión de los flujos de trabajo TTDH. |
| RF08 | Integración del modelo de Inteligencia Artificial para detección de anomalías / asistencia operativa. |
| RF09 | Gestión de acceso basado en roles (RBAC) y cumplimiento de estándares de seguridad bancaria. |
| RF10 | Interfaz web intuitiva para el monitoreo, parametrización y revisión de logs del sistema. |
| RF11 | Registro detallado de auditoría para todas las acciones ejecutadas por usuarios y procesos automáticos. |

# 9. Hitos Principales

El cronograma del proyecto está estructurado en base a la línea de tiempo del plan de trabajo (Gantt):

| Hito | Fase / Entregable | Ventana Temporada |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Planificación y Diseño de ArquitecturaFinalización del diseño conceptual, especificación analítica, arquitectura técnica y aprobación de maquetas. | Semanas 5 a 8 (W5 - W8) |
| Hito 2 | Desarrollo, Integración y CorreccionesConstrucción del motor ETL, módulo de validación, componente de IA, pruebas integradas y corrección de errores. | Semanas 9 a 15 (W9 - W15) |
| Hito 3 | Cierre y Presentación FinalDespliegue final, pruebas de aceptación del usuario (UAT), capacitación y presentación oficial del proyecto al cliente. | Semanas 16 a 18 (W16 - W18) |

# 10. Aprobación del Proyecto

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Person | Patrocinador — Banco Genérico | _______________________ | Date |
| María Trinidad | Lead Project Manager — Startab | _______________________ | Date |