Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Tomas Catalán Madariaga |
| --- | --- |
| Rut | 20.143.762-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | David Muñoz Bravo |
| --- | --- |
| Rut | 18.062.691-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Héctor Sanhueza Castro |
| --- | --- |
| Rut | 20.040.939-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | María Trinidad Gaete Mella |
| --- | --- |
| Rut | 18.955.244-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TTDH Automation |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (Front End, Back End, FullStack), gestión de proyectos, calidad de software, bases de datos, y automatización. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT busca abordar la problemática asociada al procesamiento manual de información de registros de deudores, proceso que requiere recibir, revisar, validar, cruzar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de la Tesorería General de la República y contrastarlos con información disponible en Banco. Estas actividades pueden generar errores, duplicidad de tareas, dificultades para detectar inconsistencias y una limitada trazabilidad de los procesos realizados. La problemática se sitúa en el contexto de un Banco, impactando principalmente a las áreas responsables del procesamiento y gestión de esta información, así como indirectamente a los clientes involucrados en el proceso. La automatización resulta relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, procesos ETL, validación de información, análisis de datos e Inteligencia Artificial para resolver una necesidad concreta de una organización. El aporte del proyecto consiste en desarrollar una solución integrada que permita automatizar y centralizar el procesamiento de los datos, detectar cambios e inconsistencias, mantener trazabilidad histórica y generar reportes parametrizables. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia del proceso, disminuir errores asociados a tareas manuales y facilitar el análisis y seguimiento de la información. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto APT tiene como objetivo desarrollar una plataforma informática que automatice el procesamiento de información de registros de deudores, desde su recepción y validación hasta el cruce con las bases de datos de Banco y la generación de reportes. La solución incorporará un proceso ETL capaz de trabajar con distintos formatos de archivos, aplicar reglas de validación y negocio, detectar cambios respecto de procesos anteriores y mantener la trazabilidad de cada ejecución. Además, permitirá generar reportes parametrizables y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para apoyar la detección de anomalías y sugerir nuevas validaciones. Con ello, se busca reducir las tareas manuales, disminuir errores y mejorar la eficiencia y control del proceso. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula con el Perfil de Egreso de la carrera de Ingeniería en Informática en cuanto que implica la aplicación de competencias de análisis, diseño, desarrollo, gestión y transformación de datos para atender una problemática específica de una organización. Las competencias elegidas serán las que se deberán poseer para poder analizar el proceso y dar solución informáticamente al mismo, para diseñar la arquitectura y modelo de datos, involucrarse con los procesos ETL, consultas, validaciones, reglas de negocios, reportes y pruebas para corroborar la solución. Además, la habilidad para aplicar soluciones sistémicas facilita la automatización/optimización del procedimiento, y la manipulación de grandes conjuntos de datos se asocia con el procesado, el análisis y la obtención de información. Por último, el alcance del proyecto permitirá su planificación, ejecución y seguimiento durante la vida del APT. De esta manera, el proyecto permite aplicar de forma integral las competencias del perfil de egreso, desde el análisis de la problemática y diseño de la solución hasta su desarrollo, pruebas y evaluación en un contexto laboral. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro Proyecto APT se relaciona con nuestros intereses profesionales en el área del desarrollo de soluciones informáticas, especialmente en el diseño y construcción de aplicaciones, gestión de datos y automatización de procesos. Nos interesa aplicar tecnologías que permitan resolver problemáticas concretas de las organizaciones y generar soluciones eficientes, escalables y de calidad. El proyecto nos permitirá desarrollar estos intereses mediante la implementación de procesos ETL, bases de datos, validaciones, generación de reportes, análisis de información e incorporación de Inteligencia Artificial. Además, nos permitirá adquirir experiencia en el desarrollo de una solución orientada a un contexto organizacional real, fortaleciendo nuestras competencias técnicas y de trabajo en equipo. La realización de este APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en un proyecto integral, enfrentándonos a etapas de levantamiento de requerimientos, planificación, desarrollo, pruebas y evaluación de una solución informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el Proyecto APT es factible de desarrollar, iniciando con la fase 1 que tendrá una duración de 4 semanas, las 10 semanas siguientes son establecidas para la fase 2 y se contempla un período de desarrollo y avance progresivo del proyecto, reservando las semanas 16, 17 y 18 para realizar pruebas finales, correcciones, documentación, últimos ajustes y preparación de la presentación. Para su desarrollo se requieren computadores, herramientas de programación, sistemas de gestión de bases de datos, herramientas para la implementación de procesos ETL y tecnologías necesarias para incorporar el componente de análisis mediante Inteligencia Artificial. Estos recursos son accesibles para el equipo y permiten desarrollar la solución sin requerir infraestructura especializada. Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentran el trabajo colaborativo de los cuatro integrantes, los conocimientos adquiridos durante la carrera y la disponibilidad de herramientas y tecnologías para el desarrollo de software. Como posibles dificultades se consideran la integración de los distintos componentes, la disponibilidad de datos reales y eventuales problemas técnicos. Para reducir estos riesgos, se utilizarán inicialmente datos de prueba o simulados, se dividirá el proyecto en módulos y se realizarán pruebas progresivas durante el desarrollo, permitiendo detectar y solucionar problemas oportunamente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma informática que integre la información de registros de deudores proveniente de la Tesorería General de la República con las bases de datos del Banco, automatizando su procesamiento, validación, análisis y generación de reportes mediante procesos ETL, reglas de negocio, mecanismos de trazabilidad y herramientas de análisis inteligente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos, fuentes de información y reglas de negocio asociadas al procesamiento de registros de deudores provenientes de la Tesorería General de la República y de las bases de datos del Banco. - Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y el flujo de procesamiento e integración de información que sustentarán la plataforma informática. - Desarrollar e integrar los componentes de la plataforma de acuerdo con los requerimientos y el diseño establecido, permitiendo automatizar el procesamiento y gestión de la información. - Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas funcionales y de integración, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos para el proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará la metodología de desarrollo en cascada, debido a que el alcance general y las principales funcionalidades esperadas de la solución se encuentran previamente identificadas. Esta metodología permitirá organizar el proyecto de manera secuencial, avanzando por etapas y verificando el cumplimiento de cada una antes de continuar con la siguiente. Las etapas consideradas serán: - Levantamiento y análisis de requerimientos: identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución, junto con las reglas de negocio y necesidades de información. - Diseño: definir la arquitectura de la solución, modelo de datos, procesos ETL, estructura de los módulos y diseño de las interfaces. - Desarrollo: implementar los componentes definidos, incluyendo la recepción de archivos, procesamiento ETL, validaciones, reglas de negocio, comparación histórica, trazabilidad, reportes y análisis mediante Inteligencia Artificial. - Pruebas: verificar el correcto funcionamiento de los componentes mediante pruebas funcionales y de integración, utilizando datos de prueba para detectar y corregir errores. - Implementación y documentación: integrar los componentes desarrollados, preparar la solución para su demostración y elaborar la documentación técnica y funcional del proyecto. - Cierre: realizar las últimas correcciones, validar el cumplimiento de los objetivos y preparar la presentación final del proyecto. Organización del equipo El proyecto será desarrollado colaborativamente por los cuatro integrantes del equipo STARTAB. Las responsabilidades se distribuirán de acuerdo con las principales áreas del proyecto, manteniendo coordinación entre todos los integrantes. María Trinidad Gaete: análisis de requerimientos, documentación y coordinación general del proyecto. Tomas Catalán Madariaga: diseño e implementación de bases de datos y procesos ETL. David Muñoz Bravo: desarrollo de la aplicación, validaciones, reglas de negocio y generación de reportes. Héctor Sanhueza Castro: implementación del componente de análisis mediante Inteligencia Artificial, pruebas y apoyo en la integración de la solución. Todos los integrantes participarán en las etapas de análisis, pruebas, documentación y revisión final, promoviendo el trabajo colaborativo y la integración de los diferentes componentes.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Actas de reuniones de seguimiento | Registro de las reuniones realizadas por el equipo durante el desarrollo del proyecto, incluyendo fecha, participantes, temas tratados, acuerdos, tareas asignadas y compromisos establecidos. | Permite evidenciar la coordinación del equipo, el seguimiento del avance del proyecto y las decisiones tomadas durante su desarrollo. |
| Avance | Planilla de requisitos funcionales y no funcionales | Documento que define las funcionalidades y características que deberá cumplir la solución. | Permite establecer claramente el alcance y orientar el desarrollo. |
| Avance | Diagrama de casos de uso | Representación de las principales interacciones entre los usuarios y el sistema. | Permite visualizar las funcionalidades y actores involucrados. |
| Avance | Modelo de datos | Diseño de la estructura de datos y relaciones necesarias para almacenar la información procesada. | Permite organizar y gestionar correctamente la información del proyecto. |
| Avance | Diseño del proceso ETL | Representación de las etapas de extracción, transformación, validación y carga de los datos. | Permite definir cómo será procesada la información proveniente de distintas fuentes. |
| Avance | Mockups | Prototipos de las principales interfaces y flujos de la plataforma. | Permiten validar anticipadamente la estructura y usabilidad de la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma de las actividades, responsables y tiempos definidos para el desarrollo. | Permite planificar y controlar el avance del proyecto. |
| Final | Plataforma funcional | Implementación de la solución con sus principales módulos y funcionalidades. | Evidencia directamente el desarrollo y cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Proceso ETL implementado | Proceso funcional para recibir, transformar, validar y cargar información proveniente de la Tesorería General de la República, permitiendo su procesamiento e integración con la información disponible en las bases de datos del Banco. | Demuestra la implementación del procesamiento automatizado y la integración de las fuentes de información consideradas en el proyecto. |
| Final | Sistema de validación y reglas de negocio | Implementación de las validaciones y reglas definidas para el procesamiento de los registros. | Permite demostrar el control de calidad y correcto tratamiento de la información. |
| Final | Comparación histórica y trazabilidad | Funcionalidad que registra las ejecuciones y permite identificar cambios entre procesos. | Demuestra la capacidad de seguimiento y control histórico de la información. |
| Final | Sistema de reportes | Reportes parametrizables generados en distintos formatos a partir de los datos procesados. | Demuestra la capacidad de transformar los resultados en información útil para la organización. |
| Final | Análisis mediante IA | Implementación del componente de IA para identificar anomalías y sugerir posibles validaciones. | Evidencia la incorporación del componente tecnológico complementario propuesto para el proyecto. |
| Final | Plan de pruebas y resultados | Documento con las pruebas realizadas, resultados obtenidos y correcciones efectuadas. | Permite demostrar la calidad y correcto funcionamiento de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Reuniones de seguimiento | Realizar reuniones periódicas para revisar avances, dificultades, acuerdos y tareas asociadas al desarrollo del proyecto. | Teams, repositorio Git, documentación del proyecto | Durante todo el proyecto | Todos | Registrar acuerdos y compromisos mediante actas de reunión. |
| Propuesta de solución informática | Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. | Computadores, documentación, herramientas de gestión | 2 semanas | María Trinidad Gaete | Requiere validar los requerimientos con el equipo y docente. |
| Propuesta de solución informática | Casos de uso | Definir los actores y principales interacciones con el sistema. | Herramienta de diagramación | 1 semana | María Trinidad Gaete | Base para definir las funcionalidades del sistema. |
| Modelo arquitectónico / Modelos de datos | Diseño de arquitectura y base de datos | Definir la arquitectura general y el modelo de datos que soportará la solución. | Herramienta de modelado, gestor de BD | 2 semanas | Tomas Catalán Madariaga | Considerar escalabilidad, trazabilidad y almacenamiento histórico. |
| Desarrollo de solución de software | Diseño de interfaces | Elaborar mockups de las principales pantallas y flujos de la plataforma. | Herramienta de prototipado | 1 semana | David Muñoz Bravo | Validar el diseño antes de iniciar la implementación. |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Diseño del proceso ETL | Definir las etapas de extracción, transformación, validación y carga de información. | Herramientas ETL, documentación técnica | 1 semana | Tomas Catalán Madariaga | Considerar archivos CSV, Excel y otros formatos definidos. |
| Desarrollo de solución de software / Bases de datos | Implementación del ETL | Desarrollar el proceso para recibir, transformar, validar y cargar los datos en la base de datos. | Lenguaje de programación, BD, herramientas ETL | 3 semanas | Tomas Catalán Madariaga | Realizar pruebas parciales durante el desarrollo. |
| Desarrollo de solución de software | Implementación de validaciones y reglas de negocio | Implementar validaciones de RUT, duplicados, campos incompletos, formatos y reglas asociadas al procesamiento. | Lenguaje de programación, BD | 2 semanas | David Muñoz Bravo | Utilizar datos de prueba para validar las reglas. |
| Transformación de datos / Implementación de soluciones | Comparación histórica y trazabilidad | Implementar el registro de ejecuciones y la identificación de registros nuevos, modificados, eliminados y sin cambios. | BD, lenguaje de programación | 1 semana | Tomas Catalán Madariaga | Mantener historial de los procesos ejecutados. |
| Implementación de soluciones sistémicas | Desarrollo de dashboard y monitoreo | Implementar indicadores para visualizar el estado y resultados de los procesos. | Framework de desarrollo, BD | 1 semana | David Muñoz Bravo | Mostrar información relevante para el seguimiento del proceso. |
| Desarrollo de solución de software | Implementación de reportes | Desarrollar reportes parametrizables y exportables en diferentes formatos. | Lenguaje de programación, librerías de generación de reportes | 1 semana | David Muñoz Bravo | Considerar filtros y criterios definidos en los requerimientos. |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Implementación del componente de IA | Incorporar análisis de datos para detectar anomalías y generar sugerencias de posibles validaciones. | Lenguaje de programación, herramientas de IA, datos de prueba | 2 semanas | Héctor Sanhueza Castro | La IA funcionará como apoyo al análisis, no como reemplazo de las reglas de negocio. |
| Desarrollo de solución / Arquitectura | Integración de componentes | Integrar ETL, base de datos, validaciones, dashboard, reportes e IA en una solución funcional. | Entorno de desarrollo, BD, repositorio Git | 1 semana | Todos | Verificar la comunicación entre los diferentes módulos. |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales y de integración | Ejecutar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los componentes y procesos. | Datos de prueba, herramientas de testing | 1 semana | Héctor Sanhueza Castro | Registrar resultados y errores encontrados. |
| Pruebas / Gestión de proyectos | Correcciones y documentación final | Resolver errores detectados, completar documentación técnica y preparar evidencias finales. | Herramientas de desarrollo y documentación | 1 semana | Todos | Realizar validación final del cumplimiento de objetivos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Presentación y cierre del proyecto | Preparar la presentación, demostración de la solución y entrega final del proyecto. | Presentación, documentación, plataforma desarrollada | 1 semana | Todos | Considerar resultados, evidencias y conclusiones del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Reuniones de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del proceso ETL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del ETL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de validaciones y reglas de negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comparación histórica y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de dashboard y monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del componente de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.