# Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) e Hitos de Desarrollo

# Proyecto: TTDH Automation

Este documento detalla la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) y el Diccionario de la EDT para el proyecto TTDH Automation. La planificación está organizada jerárquicamente en tres fases principales que conducen a sus respectivos hitos de entrega.

# 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

- 1. Proyecto TTDH Automation

  - 1.1. Fase de Análisis y Diseño (Hito 1)

    - 1.1.1. Levantamiento de requerimientos (RF01 a RF12)

    - 1.1.2. Casos de uso

    - 1.1.3. Diseño de arquitectura y base de datos

    - 1.1.4. Diseño de interfaces (Mockups)

    - 1.1.5. Diseño del proceso ETL

  - 1.2. Fase de Construcción e Integración (Hito 2)

    - 1.2.1. Configuración del entorno de desarrollo y datos simulados

    - 1.2.2. Recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA)

    - 1.2.3. Implementación del ETL

    - 1.2.4. Implementación de validaciones y reglas de negocio

    - 1.2.5. Comparación histórica y trazabilidad

    - 1.2.6. Implementación del componente de IA (detección de anomalías)

    - 1.2.7. Desarrollo de dashboard y monitoreo

    - 1.2.8. Implementación de reportes

    - 1.2.9. Integración de componentes

    - 1.2.10. Pruebas funcionales y de integración

  - 1.3. Fase de Cierre (Hito 3)

    - 1.3.1. Correcciones y documentación final

    - 1.3.2. Presentación y cierre del proyecto

# 2. Resumen de Hitos del Proyecto

| Hito | Nombre del Hito | Entregables Clave | Responsable Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | Análisis y Diseño del Sistema | Documento de requerimientos, casos de uso, arquitectura de software, modelo ER y mockups del sistema. | Todos |
| Hito 2 | Construcción, Integración y Pruebas | Entorno de desarrollo y datos simulados, módulo de recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA), pipelines ETL, módulos de IA, dashboard interactivo, módulo de reportabilidad y suite de pruebas. | Todos |
| Hito 3 | Cierre y Entrega Final | Documentación final de arquitectura/usuario, código fuente refactorizado y presentación del proyecto. | Todos |

# 3. Diccionario de la EDT

# 3.1. Fase de Análisis y Diseño (Hito 1)

## 1.1.1. Levantamiento de requerimientos (RF01 a RF12)

- Descripción: Identificación, especificación y validación de los requerimientos funcionales del sistema (RF01 al RF12) junto a los stakeholders claves del proyecto.

- Responsable: María Trinidad Gaete

## 1.1.2. Casos de uso

- Descripción: Documentación detallada de los escenarios de interacción entre los usuarios, los sistemas externos y la plataforma TTDH Automation.

- Responsable: María Trinidad Gaete

## 1.1.3. Diseño de arquitectura y base de datos

- Descripción: Definición del esquema estructural del sistema, patrón de arquitectura de software y modelado de datos relacional/no-relacional requeridos.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga

## 1.1.4. Diseño de interfaces (Mockups)

- Descripción: Creación de los alambres de pantalla (mockups) y prototipos de interacción para los dashboards y paneles de usuario del sistema.

- Responsable: David Muñoz Bravo

## 1.1.5. Diseño del proceso ETL

- Descripción: Especificación técnica del flujo de extracción, transformación y carga de datos para el procesamiento automatizado de la información TTDH.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga

# 3.2. Fase de Construcción e Integración (Hito 2)

## 1.2.1. Configuración del entorno de desarrollo y datos simulados

- Descripción: Configuración del entorno de desarrollo compartido (repositorio GitHub, base de datos SQL Server, proyecto Python para la API, el ETL y la IA, y proyecto React para la interfaz) y generación de un conjunto de datos y documentos simulados (Excel, CSV, PDF y escaneos) para desarrollar y probar los módulos sin utilizar datos reales. Actividad incorporada a partir del monitoreo de la Fase 2.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga y David Muñoz Bravo (entorno); María Trinidad Gaete y Héctor Sanhueza Castro (datos simulados)

## 1.2.2. Recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA)

- Descripción: Desarrollo del módulo que lee la casilla de correo institucional, descarga los adjuntos enviados por la TGR y convierte los documentos no estructurados (PDF con texto, PDF escaneados y fotografías) a la plantilla estándar de carga mediante extracción de tablas y OCR local con Tesseract, asignando un nivel de confianza a cada registro (RF01, RF12 y RN05). Alcance: Excel/CSV, PDF con texto y escaneos o fotografías de nóminas en formato tabular.

- Responsable: Héctor Sanhueza Castro

## 1.2.3. Implementación del ETL

- Descripción: Desarrollo de los scripts y tuberías (pipelines) de datos encargados de procesar la información de entrada de manera automatizada.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga

## 1.2.4. Implementación de validaciones y reglas de negocio

- Descripción: Programación de la lógica del dominio, verificaciones de consistencia de datos y aplicación de reglas del negocio.

- Responsable: David Muñoz Bravo

## 1.2.5. Comparación histórica y trazabilidad

- Descripción: Desarrollo del módulo para el rastreo de versiones de datos y la ejecución de análisis comparativos entre registros históricos.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga

## 1.2.6. Implementación del componente de IA (detección de anomalías)

- Descripción: Configuración, entrenamiento e integración de los modelos de inteligencia artificial para la detección de patrones o anomalías.

- Responsable: Héctor Sanhueza Castro

## 1.2.7. Desarrollo de dashboard y monitoreo

- Descripción: Construcción de la interfaz gráfica principal para la visualización de métricas en tiempo real y supervisión del estado del proceso.

- Responsable: David Muñoz Bravo

## 1.2.8. Implementación de reportes

- Descripción: Desarrollo de las funcionalidades de generación y exportación de informes analíticos en formatos estándar.

- Responsable: David Muñoz Bravo

## 1.2.9. Integración de componentes

- Descripción: Conexión y ensamblado de los distintos módulos del sistema (ETL, IA, Base de Datos y Frontend) en un entorno unificado.

- Responsable: Tomas Catalán Madariaga, David Muñoz Bravo y Héctor Sanhueza Castro

## 1.2.10. Pruebas funcionales y de integración

- Descripción: Ejecución de planes de prueba para verificar el correcto funcionamiento end-to-end y la estabilidad global del sistema.

- Responsable: Héctor Sanhueza Castro

# 3.3. Fase de Cierre (Hito 3)

## 1.3.1. Correcciones y documentación final

- Descripción: Resolución de hallazgos detectados en pruebas y elaboración de la documentación técnica y manuales finales del sistema.

- Responsable: Todos

## 1.3.2. Presentación y cierre del proyecto

- Descripción: Preparación de la demostración final, exposición de resultados ante la comisión y formalización del cierre del proyecto.

- Responsable: Todos